病理远程会诊平台项目工作汇报

汇报人：李政 汇报时间：20170626 工作时间段：20170626-20170702

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 已完成工作 | 剩余工作 | 完成比例 |
| SSH | 1. 使用框架 2. 共同的java Utils 工具类 | 1、使用过程中，用到在添加 | 80% |
| 数据库表 | 1、 已经整理出第一版开发中， | 1、确定技术选型  2、实现大文件上传 | 80% |
| 用户管理 | 1. 功能已经实现 2. 添加多选医院 3. 审核，发邮件（通过，不通过） | 1、样式，和图标没有优化界面 | 90% |
| 医院管理 | 2 功能已经实现 | 1. 样式和图标优化界面 | 80% |
| 角色功能 | 1 部分使用 | 1 修改 | 70% |
| 用户和角色功能 | 角色和用户的关系表 | 1. 开始 | 延期一周 |
| 功能和角色 | 功能和角色的关系表 | 1. （6.23号完成） 2. 调整 | 延期一周 |
| 留言功能 | 已经开始 | 1. 界面显示 | 下周一完成 |
| 分享功能 | Java端 逻辑完成 | 1. 界面显示 | 50% |
| 收藏功能 | Java端逻辑完成 | 1. 界面显示 | 50% |
| 图片 | 已经开始 | 这个周末联调一下 | 70% |
| 病理的json | 定义json格式，  解析json |  | 80% |
| 待诊断列表 | 列表完成 | 1. 需要病理的数据 | 50% |
| 病理收藏 | 列表完成 | 病理的数据 | 50% |
| 病理分享 | 列表完成 | 病理的数据 | 50% |
|  |  |  |  |