病理项目功能和开发计划

目录

[病理项目功能和开发计划 1](#_Toc484556490)

[一 开发功能 2](#_Toc484556491)

[1登录验证和退出管理 2](#_Toc484556492)

[2用户管理 2](#_Toc484556493)

[3权限管理 2](#_Toc484556494)

[4医院管理 2](#_Toc484556495)

[5病例管理 2](#_Toc484556496)

[6会诊列表 2](#_Toc484556497)

[7会诊结果 3](#_Toc484556498)

[8系统架构 3](#_Toc484556499)

[二 开发计划 3](#_Toc484556500)

# 一 开发功能

## 1登录验证和退出管理

登录验证和session管理

## 2用户管理

用户的增删改查

User 表

Id\_user varchar（50）

User\_name

## 3权限管理

增删改查

## 4医院管理

医院的怎删改查

## 5病例管理

待诊断列表

已诊断列表

退回病例

我的收藏

诊断列表

会诊列表

病理分享

留言列表

## 6会诊列表

显示查询的结果 ，创建视屏会议？

## 7会诊结果

病例会诊结果的增加和修改

## 8系统架构

架构采用SSH+MySql开发（同时支持多种数据库）

页面使用HTML5+CSS3（主流的浏览器都支持）

# 二 开发计划

## 工时

1登录验证和退出管理 5人/天

2用户管理 5人/天

3权限管理 5人/天

4医院管理 5人/天

5病例管理 20人/天

6会诊列表 ？

7会诊结果 5人/天

8系统架构 5人/天（通用的工具类，共同验证方法）

## 时间点

8系统架构 计划完成时间 2017-06-10

1登录验证和退出管理 2017-06-15

2用户管理 2017-06-20

3权限管理 2017-06-30

4医院管理 2017-06-10

5病例管理 2017-07-20

6会诊列表 ？

7会诊结果 2017-07-20

测试调试修改问题 计划交付时间 2017-07-30